# Handmade.net – AI Nákladový Model a Vývojový Backlog (Lean MVP)

Datum: 02.03.2026

Verze: 1.0

## 1. AI Výpočet Nákladů (Lean MVP)

Použitý model (doporučení MVP): GPT-4o-mini nebo obdobný cenově optimalizovaný model.

Průměrná spotřeba na 1 produktovou analýzu:

- Input: cca 800–1200 tokenů

- Output: cca 800–1200 tokenů

- Celkem průměr: 2000 tokenů na produkt

Orientační cena (modelově): ~0,003–0,01 € za analýzu produktu (dle modelu a cenové politiky API).

### Scénáře nákladů:

Scénář A – 100 výrobců, 10 produktů měsíčně každý:

100 × 10 = 1000 analýz měsíčně

1000 × 0,01 € = cca 10 € měsíčně za AI

Scénář B – 500 výrobců, 20 produktů měsíčně:

500 × 20 = 10 000 analýz

10 000 × 0,01 € = cca 100 € měsíčně

Scénář C – 1500 výrobců, 30 produktů měsíčně:

1500 × 30 = 45 000 analýz

45 000 × 0,01 € = cca 450 € měsíčně

Poznámka: AI náklady jsou velmi nízké oproti subscription příjmům. Hlavní náklady budou vývoj a marketing.

## 2. Vývojový Backlog – Lean MVP (Sprint plán)

### Sprint 1 (2 týdny) – Základ systému

- Nastavení projektu (backend + frontend)

- Databázová struktura (users, maker_profiles)

- Registrace, přihlášení, JWT autentizace

- Základní dashboard

- Deploy na testovací server

### Sprint 2 (2 týdny) – Produkty a AI základ

- CRUD operace pro produkty

- Upload obrázků (cloud storage)

- Integrace OpenAI API

- Uložení AI výstupu do DB

- Zobrazení original vs optimalizace

### Sprint 3 (2 týdny) – Profil + Charita

- Maker profil (medailonek, bio, video URL)

- Admin rozhraní

- Charity stránka + evidence záznamů

- Founding Member flag systém

### Sprint 4 (2 týdny) – Stabilizace a příprava na spuštění

- Testování (funkční + bezpečnostní)

- Optimalizace výkonu

- Rate limiting AI volání

- Logování a monitoring

- Produkční nasazení

Celkový odhad vývoje Lean MVP: 8 týdnů (1 senior + 1 frontend vývojář).